南方医科大学深圳口腔医院

（广东省深圳牙科医疗中心）

盛华大厦改造项目工程咨询服务项目

（项目编码：20250201）

| 项目名称 | 盛华大厦改造项目工程咨询服务项目 | 是否预选项目 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 南方医科大学深圳口腔医院 | 采购方式 | 院内采购 |
| 预算限额（元） | 预算100000.00元 |  |  |
| 项目背景 | 南方医科大学深圳口腔医院现有业务场地已无法满足医院的业务发展需求，为了进一步加快医院发展，提高医院业务能力，初步选定盛华大厦改造建设新院区，盛华大厦占地面积约 3420 ㎡，总建筑面积 34534.83 ㎡。计划将盛华大厦 1 、2层局部、3-15 层改造为三级口腔医院，改造面积约 17000 ㎡。改造内容包含建筑功能调整、原有结构加固、局部土建改造、医疗专项改造、机电系统改造、整体重新装修等。因项目投资建设和争取上级资金支持需要编制项目建设可行性研究报告。 |  |  |
| 资格性审查要求 | （1）报价人必须具有独立法人资格（提供营业执照原件扫描件并加盖报价人公章）。 （2）本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包，不接受报价人选用进口产品参与报价(由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 （3）报价人近三年内无行贿犯罪记录（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 （4）参与本项目的报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一（由报价人提供“信用中国”网站记录失信被执行人名单查询截图）： ①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为记录名单。 （5）参与本项目的投标人不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中做出声明）。 |  |  |
| 服务需求清单及设计要求 | 序号; 项目名称; 内容描述; 咨询及设计要求; 单位; 提交成果. 1; 盛华大厦改造建设可行性研究; 南方医科大学深圳口腔医院因业务需要，初步选定盛华大厦改造建设新院区，因项目投资建设决策需要编制项目建设可行性研究报告。; 以改造投资为主编制可行性研究报告，作为项目投资建设决策和争取上级资金重要依据。不能满足深圳当地医院建设医疗设备、信息化、运营等四合一可研要求。概念设计方案部分包括现状图及总体设计分析、规模论证、医院功能分区示意、方案投资估算等。并配合建设单位必要的项目的汇报、修改等工作。; 项; 可行性研究报告. ★本表格需求为完成本服务项目的最低要求，乙方根据甲方的实际需求开展具体服务工作，若在开展服务工作过程中存在其他增项，乙方需配合开展相关工作，甲方不再增加预算。 |
| 商务需求 | 序号; 目录; 商务需求描述. 1; 服务期; 自合同签订之日起，至完成项目成果文件经甲方确认并取得确认函件止. 2; 预算说明; 本项目预算费用不包含改造概念方案设计费用，投标报价不允许超过本次预算限额，. 3; 项目服务地点; 南方医科大学深圳口腔医院（广东省深圳牙科医疗中心）. 4; 关于付款; 1.合同签订并收到中标方开具的正规发票后，采购方于15个工作日内支付合同总额的50%。 2.中标方完成相关咨询工作，并取得采购方的确认并取得确认函件，中标方提交材料成果经采购方验收合格并收到中标方的正规发票后15日内，采购方支付合同剩余尾款即合同总额的50%。. 5; 关于验收; 自合同签订之日起，至完成项目成果文件经甲方确认并取得确认函件止。根据采购方业务开展节奏开展工作，采购方提出咨询需求后，10个日历日内出具报告初稿，并满足相关政府部门和医院的要求。. |
| 其它 要求 | 1.质量要求：乙方提供的咨询服务内容及深度必须符合国家及行业技术规范及配合项目设计深度的要求，两者矛盾或者不一致时以甲方对投标方要求为准。 2.咨询成果提交：乙方须按照本项目服务需求清单及设计要求，及时提交各阶段咨询成果，且须满足项目进度要求。各阶段成果乙方均应向甲方提交纸质文件1份，电子文件1份。 |  |  |